InfoSaúde – Atendimento e Clínico
Plano de Projeto
Orientador: Giuseppe
Cássio Oliveira
Elisângela de Souza
Wilde Arruda

---
Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

---
Objetivo Geral
Otimizar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da Família disponibilizando um sistema de software que integre seus processos e dados associados, promovendo mais agilidade e a maior eficiência desses pontos de atendimento de saúde.

---
Objetivos Específicos
Promover uma maior integração dos dados numa UBS;
Agilizar e dar uma maior confiabilidade à marcação e realização de atendimentos;
Facilitar a verificação do desempenho da UBS, considerando a avaliação dos atendimentos e o uso adequado de seus recursos;

---
Objetivos Específicos
Assessorar os médicos e odontólogos na realização do atendimento, contribuindo para a diminuição do cansaço dos mesmos com relação ao preenchimento manual de fichas

---
Stakeholders do Projeto
STAKEHOLDERS	PONTO DE VISTA	INTERRESSE
Maria Aldenise de Freitas	Odontológo(a)	Gerenciar atividades diárias de odontologia da UBS.
Glauco Suassuna	Médico	Gerenciar atividades diárias de clínica geral numa UBS.
Adriana de Brito Nunes	Enfermeiro(a)	Gerenciar o acompanhamento de grupos de risco e distribuição de medicação.
Joelton Quirino	Técnico em Enfermagem	Sistema para gerenciar o processo de triagem.
-	Usuários de PSF	Melhorar qualidade e eficiência do atendimento.
Equipe	Desenvolvedores	Desenvolver o sistema que atenda aos interesses dos demais stakeholders.
Giuseppe	Orientador	Auxiliar na documentação, planejamento e especificação do sistema.

---
Equipe e Papéis
Equipe	Papéis	Backup
Elisângela	Líder de projeto	Cássio
Cássio	Gerente de configuração	Wilde
Ednaldo	Analista de Qualidade	-
Membros da equipe	Desenvolvedor	-
Wilde	Testador	Cássio
Joelton	Cliente	-

---
Stakeholders do Projeto
STAKEHOLDERS	PONTO DE VISTA	INTERRESSE
Maria Aldenise de Freitas	Odontológo(a)	Gerenciar atividades diárias de odontologia da UBS.
Glauco Suassuna	Médico	Gerenciar atividades diárias de clínica geral numa UBS.
Adriana de Brito Nunes	Enfermeiro(a)	Gerenciar o acompanhamento de grupos de risco e distribuição de medicação.
Joelton Quirino	Técnico em Enfermagem	Sistema para gerenciar o processo de triagem.
-	Usuários de PSF	Melhorar qualidade e eficiência do atendimento.
Equipe	Desenvolvedores	Desenvolver o sistema que atenda aos interesses dos demais stakeholders.
Giuseppe	Orientador	Auxiliar na documentação, planejamento e especificação do sistema.

---
Escopo do Projeto
Planilha de Itens de Backlog;

---
Premissas
A UBS disponibilizará um computador (partir da release 1.0.0);
Disponibilidade do cliente;

---
Restrições
Software de acordo com a Portaria Nº 2.073, 31 de agosto de 2011;

---
Riscos
Ver planilha de riscos;