REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	21/04/2015
Local	Lab/IFPB
Horário	16:30 à 17:00
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Divisão de tarefas;
- Colaboração entre membros da equipe;

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Manejar melhor o tempo;
- Dividir melhor as tarefas referentes ao item de backlog;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Começamos tarde a iteração
- Não dominar a ferramenta iceScrum em tempo hábil e pelo fato de o acesso ao sistema ser restrito ao IFPB Monteiro;
- Não conclusão dos testes devido à maioria dos membros não dominar completamente a implementação dos testes de unidade.