REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	05/05/2015
Local	Lab/IFPB
Horário	16:00 à 16:30
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Finalizar as tarefas pendentes da iteração anterior, para depois iniciar as tarefas pertencentes a corrente iteração.
- Conseguimos fazer todos os itens de backlog funcionarem.

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Maior cobertura de testes.

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Não conseguir fazer o HSQL funcionar para os testes do projeto.

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:

Estudar melhor a ferramenta hsqldb para próxima iteração.