InfoSaude – Atendimento e Clínico
Apresentação dos Resultados da Iteração
Iteração 3
Cássio Oliveira
Elisângela de Souza
Wilde Arruda

---
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

---
Itens planejados na iteração
- CRUD da entidades recepcionista;
- CRUD da entidades paciente;
- Testes de unidade da 1º, 2º e 3º iteração;
- Validação de e-mail;
- Funcionalidade busca de cadastros;
- CRUD da entidade administrador;

---
Itens entregues na iteração
- CRUD da entidades recepcionista;
- CRUD da entidades paciente;
- Validação de e-mail;
- Funcionalidade busca de cadastros;
- CRUD da entidade administrador;

---
Validação do Produto

---
Métricas da iteração

---
Lições aprendidas da iteração
O que fizemos de bom nessa iteração?
Resolver alguns problemas da iteração anterior;
O que poderíamos ter feito melhor?
Ter terminado os testes de unidade;
O que fizemos de ruim?
Perder mais tempo que o estimado para concluir as tarefas.
Ações
Procurar ajuda para externa para solucionar o problema. Gerenciar melhor o tempo de realização das tarefas.