REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	19/05/2015
Local	Lab/IFPB
Horário	17:00 à 17:30
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Resolver alguns problemas da iteração anterior;

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Ter terminado os testes de unidade;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Perder mais tempo que o estimado para concluir as tarefas.

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:

Procurar ajuda para externa para solucionar o problema.
Gerenciar melhor o tempo de realização das tarefas.