REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	02/06/2015
Local	Lab/IFPB
Horário	15:00 à 15:30
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Conseguimos nos adequar a várias exigências do processo, nas quais estávamos tendo dificuldade;
- Conseguimos em parte solucionar o problema com os testes;

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Dado mais tempo para testar mais efetivamente o sistema;
- Mais tempo para refatoração de código;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Ter tomado mais tempo que o esperado com a configuração do framework e ferramentas necessárias para os testes;

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:

- Espera-se que não aconteça mais, uma vez que a tecnologia ainda estava sendo assimilada nessa iteração.