REUNIÃO DE RETROSPECTIVA – ITERAÇÃO 6

Data	27/10/2015
Local	Lab/IFPB
Horário	20:10 à 20:00
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Progredir na parte de segurança da aplicação;
-

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Desenvolvido mais durante o período de greve;
- Demora para trocar de tecnologia para efetuar o módulo de segurança da aplicação;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Perdemos um pouco de foco durante a greve;
- Dificuldade de se reunir durante a greve;
- Perda de tempo considerável com a tecnologia Shiro;

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:

Membros da equipe se reunirem com mais frequencia;