InfoSaude – Atendimento e Clínico
Apresentação dos Resultados da Iteração
Iteração 4
Cássio Oliveira
Elisângela de Souza
Wilde Arruda

---
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

---
Itens planejados para iteração
CRUD de exame;
CRUD de ficha de atendimento;
CRUD de consulta;
Testes de unidade iterações 1º, 2º e 3º;

---
Itens entregues na iteração
- CRUD de exame;
- CRUD de ficha de atendimento;
- CRUD de consulta;
- Testes de unidade iterações 1º, 2º e 3º;

---
Itens apresentados na iteração
CRUD de exame;
CRUD de ficha de atendimento;
CRUD de consulta;
Testes de unidade iterações 1º, 2º e 3º;

---
Validação do Produto

---
Métricas da iteração

---
Lições aprendidas da iteração
O que fizemos de bom nessa iteração?
- Conseguimos nos adequar a várias exigências do processo, nas quais estávamos tendo dificuldade.
- Conseguimos em parte solucionar o problema com os testes;
O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Dado mais tempo para testar mais efetivamente o sistema;
- Mais tempo para refatoração de código;
O que fizemos de ruim nessa iteração?
Ter tomado mais tempo que o esperado com a configuração do framework e ferramentas necessárias para os testes;
Ações:
- Espera-se que não aconteça mais, uma vez que a tecnologia ainda estava sendo assimilada nessa iteração.