REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	16/06/2015
Local	Video conferência
Horário	15:30 à 16:00
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Pair Programming;
- Maior comunicação com o cliente;
- Refinamento de código para maior qualidade do sistema;

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Maior cobertura de testes;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Perdemos tempo mais que o planejado com resolução de bugs da iteração passada;
- Item pendente da iteração;

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:
- Renegociar com o cliente e refazer o cronograma;
- Realocar item na próxima iteração;