REUNIÃO DE RETROSPECTIVA

Data	17/11/2015
Local	Vídeo conferência
Horário	19:45 à 20:35
Participantes / (Papel)	Elisângela de Souza / (Líder de projeto)	Cássio Oliveira / (Gerente de configuração)	Wilde Arruda / (Testador)

A. O que fizemos de bom nessa iteração?
- Resolver problemas da iteração anterior;
- Conseguimos fazer todos os itens de backlog da iteração funcionarem;

B. O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Implementar os pápeis dos atores do sistema no banco;

C. O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Perda de tempo com a troca do framework de segurança novamente;

Com relação aos pontos ruins que ações devem ser tomadas pela equipe para que os erros não voltem a ocorrer?

Ações:

Reservar tempo para possíveis mudanças solicitadas pelo consultor/orientador.